Compte Rendu d’une réunion à l’IRAP

-
### Avec :

Marjorie CLOUP gestionnaire responsable du groupe projet inventirap, Laurence LAVERGNE directrice technique laboratoire, Jean-Michel GLORIAN utilisateur(+), Elodie BOURREC ingénieur en informatique en fonction sur le projet inventirap

-

Nous nous sommes réunis le 20/07/18 pour faire un point sur les avancements de Malik sur Labinvent, poser des questions concernant l’architecture, le fonctionnement, et certains points rapport à l’utilisation du logiciel, voir quelles sont les problèmes que les utilisateurs avaient déjà repérés(bug, problème de design fait sans penser à l’utilisateur..), les choses qui fonctionnent bien, les choses qui fonctionnent mais pourrais être améliorés.
A la suite de cette réunion, voici la liste des points à éclaircir, des erreurs/éléments à modifier

A faire :	- A FAIRE : Mettre en place l’héritage de matériel ( si un utilisateur quitte l’IRAP,	par exemple)
- A FAIRE : Vérifier le comportement de chaque profil utilisateur dans le processus	de validation
- A FAIRE : Réfléchir à un remodelage de la partie « technique/inventoriable »	(radiobutton/changer les intitulés +ou- de 800 euros)
- EN COURS : Refonte totale de la politique de mail (LDAP saturé , voir si il est	possible de créer une liste interne de mails)
- FAIT : faire apparaître le nom du matériel dans sa fiche (check si il est dans le pdf	qui résume aussi)
- FAIT : Vérifier le comportement de chaque profil utilisateur dans le	processus de sortie du matériel
- FAIT : donner accès à l’ajout de fournisseurs à tout le monde, seul les	gestionnaires et le superadmin pourront les supprimer ou les modifier
- Rendre le redmine plus lisible (regrouper par catégorie, ajouter la priorité)

A corriger :	- EN COURS : Problème de non enregistrement de certaines informations (à l’ajout,	a l’édition, ... )
       - EN COURS : Impossible de modifier le lieu de stockage pour certains profils

A éclaircir :	- EN COURS : Quelles informations ? (L’id du gestionnaire ne s’enregistre pas dans	la bdd / Le fournisseur a des erreurs d’affichage, mais il s’enregistre bien dans la	bdd)
- EN COURS : Pourquoi elles ne s’enregistrent pas ? (Problème avec les droits ACL)
- EN COURS : Quels sont les profils qui ne peuvent pas modifier le lieu de stockage
- FAIT :Dans quel ordre faut-il faire les actions (créer la fiche, ajouter le devis, aller	voir la personne à l’accueil, passer commande…) => aller voir la procédure à suivre	sur la page d’accueil
- A FAIRE : Enlève-t-on les responsables groupes et métiers pour mettre un	responsable projet (on pourra toujours les récupérer avec le LDAP )?

Les textes de la même couleur relèvent d’un même problème.